Échanges du 01/04

Présents
Hippolyte Mouthier
Philémon Renaud
Clément Drouadaine
Mohammed Amjad Lasri
Régis Cuissard

SUJETS ABORDÉS :

- La question du temps de calcul n'est pas dans le cahier des charges. Cependant, sans le prendre en compte, le service ne marcherait pas bien.
- Doit-on prendre en compte le temps de calcul ? Peut-on paralléliser un équivalent à MicMacManager?
- qui est vraiment le client? Qui décide? Et surtout qui reçoit le livrable à la fin?

À faire :
- analyse de la réponse de l'existant au besoin :
    - évaluation selon les points du cahier des charges :
        - simplicité d'utilisation ;
        - simplicité d'installation ;
        - gestion des erreurs : bugs, reprise de chantier avec ajout de photos en cours de route ;
        - livraison en français mais possibilité de traduire facilement ;
        - sécurité de la base de données ;
        - dimensionnement des données :
          - sur serveur = quota ;
          - en local : prévenir si plus de place.
        - évolutivité pour ajout facile de nouvelles configurations MicMac.
    - qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui ?
        - Un packaging de l'application (installation facile)
        - De la sécurité?
    - interface web Izimic + MicMacManager ?
    - droits de déploiement MicMacManager ?

Si on choisit de garder l'interface Izimic php, il faut la tester en pofondeur.