OPIUM : besoins DIAS, le 03 / 04

Présents
Raphaële Héno
Emmanuel Bardière
Marc Pierrot-Deseilligny
Hippolyte Mouthier
Philémon Renaud
Clément Drouadaine
Mohammed Amjad Lasri
Régis Cuissard

SUJETS ABORDES :

Objectifs du projet :
- Il faut montrer tout le potentiel de MicMac, qui à l'avantage d'être un outil libre, et faire
ainsi concurrence à PhotoScan qui ne l'est pas.
- Il y a un besoin d'utilisation sur l'interface (par exemple durant l'école d'été).

Discussion avec Raphaële Héno :
- Pour l'interface, il existe nouveau mode qu'on ne connaît pas mais qui est plus automatisé.
- Par rapport à aux travaux de l'année dernière, il faudrait repartir à zéro.
- Jusqu’à la mise en place des images, le traitement n'a pas changé dans MicMac
- Apres  la mise en place, il existe deux options :
- modélisation 3d ;
- carte de profondeur (ortho).
L'utilisation en modélisation 3D est à régler en priorité.
- La priorité est de créer l'interface web
- Raphaële Héno nous enverra le doc avec l'arbre des fonctionnalités
- Il y aura une commande pour la gestion des erreurs

Discussion avec Marc Pierrot-Deseilligny :
- La priorité est de faire fonctionner un interface en local, il y a des difficultés pour le mode serveur (besoin de ressources disponibles pour que le travail soit repris par le DIAS).
- Interrogation sur les disponibilités d'Antoine.
- TP mercredi 08/04 matin pour Ortho 9h C310.
- La question de l'interface doit être réglée mercredi 08/04 au soir.
- On pourrait générer du xml pour les indicateurs de résultat pendant le traitement, facilement parsable depuis l'interface web, mais manque de spécifications pour l'instant.
- Le Product Owner est Antoine

Discussion avec Emmanuel Bardière :
- Pour faire du Webgl, on peut utiliser un framework NodeJS babylon, pour visualiser nuage de points en cours de route.
- Il faudra aller voir Vincent De Oliveira pour confirmer les solutions techniques.