Échanges du 08/04

Présents
Hippolyte Mouthier
Philémon Renaud
Clément Drouadaine
Mohammed Amjad Lasri
Régis Cuissard

SUJETS ABORDÉS :

Intégration continue :
- Clément a passé une demi-journée de travail à essayer d'installer un serveur d'intégration continue sur son ordinateur sans succès.
- Abandon de l'idée du déploiement sur le serveur de l'école, on déploiera donc sur Github.
- L'intégration continue sera faite par la suite quand il y aura des fonctions à tester.

À faire :
- Faire valider auprès de Raphaële Héno :
  - le fait de se concentrer uniquement sur Linux, car il nous manque du temps pour travailler sur Windows ;
  - le fait de se concentrer uniquement sur le scénario statue (modélisation 3D) ;
  - La maquette de l'interface.
- Trouver comment faire du MVC en NodeJS, afin que le maître lance les commandes mm3d aux esclaves.
- Travailler sur l'architecture :
  - conception, montage en docker, informations à transférer entre chaque conteneurs ;
  - réfléchir au problème de copie des données (temps de calcul si les photographies sont distantes sûrement trop long) ;
  - réfléchir à la possibilité de répartir les tâches entre maître/esclaves.
- Pour l'interface :
  - voir le design côté client ;
  - voir le design côté serveur ;
  - se renseigner sur la solution technique qui permet de visualiser les résultats ;
  - se renseigner sur la solution technique qui permet de saisir le masque.
- Voir comment se déroule l'installation de MicMac.
- Il faudra voir pour les fonctions de test.